Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом) на 01.01.2026

| Наименование |  | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |  | Администрация поселения | Всего | 8074,57359 | 8073,51930 | 8073,51930 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4137,78859 | 4136,34808 | 4136,34808 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3560,13500 | 3560,13500 | 3560,13500 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 376,65000 | 376,65000 | 376,65000 |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный приоритетный проект «Ремонт автомобильной дороги (щебенчатое покрытие) по ул. Пионерская в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района, Ульяновской области» |  | Администрация поселения | Всего | 3952,78859 | 3952,78859 | 3952,78859 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 406,62859 | 406,62859 | 406,62859 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3169,51000 | 3169,51000 | 3169,51000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 376,65000 | 376,65000 | 376,65000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог поселения» |  | Администрация поселения | Всего | 3486,63200 | 3486,63200 | 3486,63200 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 3486,63200 | 3486,63200 | 3486,63200 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт памятных сооружений, посвященных воинам Великой отечественной войны 1941-1945 гг. (обкос травы, ремонт памятников и ограждения)» |  | Администрация поселения | Всего | 94,50000 | 94,50000 | 94,50000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 94,50000 | 94,50000 | 94,50000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений» |  | Администрация поселения | Всего | 125,02800 | 125,02800 | 125,02800 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 125,02800 | 125,02800 | 125,02800 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение (содержание электролиний уличного освещения, установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников)» |  | Администрация поселения | Всего | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» |  | Администрация поселения | Всего | 1,05429 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1,05429 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного Администрация поселения бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий на межевание, оценку и проведение кадастровых работ земельных участков, находящихся в собственности поселения» |  | Администрация поселения | Всего | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории территориальных общественных самоуправлений» | Администрация поселения |  | Всего | 394,57071 | 394,57071 | 394,57071 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 3,94571 | 3,94571 | 3,94571 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 390,62500 | 390,62500 | 390,62500 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 8074,57359 | 8073,51930 | 8073,51930 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4137,78859 | 4136,34808 | 4136,34808 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3560,13500 | 3560,13500 | 3560,13500 |  |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 376,65000 | 376,65000 | 376,65000 |  |

Координатор муниципальной программы ________________И.В. Лановенко

(подпись)

Дата поступления отчета 20.01.2026